合同编号：RGZN20260209ZSGS01

项目开发服务合同

需方（甲方）：  天津智算数字产业发展有限公司

供方（乙方）：  海康（天津）弱电工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供系统集成服务有关事宜达成如下协议：

第一条  服务内容

1、甲方委托乙方提供关于压滤机数智化系统的研发服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合相关文件中规定的各项技术指标和技术参数要求。

2、服务内容：

为客户提供压滤机数智化系统中压滤机模型及运营平台模块的研发服务，具体服务内容详见附件。

3、项目实施期限：

签订合同之日起，5个工作日内人员进场，3个月内交付，验收合格后提供三年7*24小时线上免费质保。

第二条 合同价款及付款方式

1、合同金额

本合同含税总金额为495000元（大写：人民币肆拾玖万伍仟元整），增值税税率为6%。

2、开票

合同签订后，3个工作日内，乙方按合同金额向甲方开具增值税专用发票。甲方开票信息如下：

公司名：天津智算数字产业发展有限公司

统一社会信用代码：91120105MAC79J3G6B

注册地址：天津市河北区铁东路街咏贤道76号

账号：1201 1010 1000 0260 46

开户行：天津银行第五中心支行

3、付款方式和期限

甲方收到乙方发票3个工作日内，按发票金额一次性支付全部款项。乙方收款信息如下：

账户：海康（天津）弱电工程有限公司

账号：120066037013001857881

开户行：交通银行天津市分行

支付行号301110000721

第三条 项目实施

1、信息与资料提供

1）乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，以对本项目进行全面的研究和设计；甲方应当予以配合。

2）乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权书面通知甲方补齐补正。甲方未按照约定补齐、补正，也未做出合理解释的，延误的工期相应顺延。

2、本项目环境提供

乙方依据项目进度，在甲方所需的合理时间之内，提前10-15个工作日以书面形式通知甲方提供相应环境。甲方应当依据本项目实施的条件、性质及乙方的要求提供集成环境。甲方未能提供的，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

1、乙方在项目验收前3天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后3天内组织验收，无正当理由在收到报告后30天内不组织验收或不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。验收合格后，项目正式交付给甲方。

2、甲方无正当理由未在收到报告后30天内内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

3、本项目未经竣工验收的，甲方不得使用。甲方强行使用的，发生的质量等方面责任由甲方承担。

第五条 违约责任和争议解决

1、本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

1）乙方无正当理由逾期交付，自逾期第十天的次日起，每逾期一日，乙方应当按1年期贷款市场报价利率向甲方支付逾期部分价款的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5%。逾期超过三十日的，视为乙方不履行。

2）甲方逾期付款，自应付款之日的第十天的次日起，每逾期一日，甲方应当按一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期应付款的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的5%。逾期超过三十日，视为甲方不履行，乙方有权解除合同，并有权要求甲方一次性支付全部合同价款。

2、甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，诉讼至乙方所在地人民法院解决。

第六条 知识产权和品牌保护

1、乙方根据本合同为甲方提供的技术开发成果（包括但不限于软件、文档、设计、代码、算法及相关技术资料，以下简称“开发成果”）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、技术秘密等）归甲方所有。

2、乙方可在其宣传材料、案例展示等场合为说明其服务能力之目的，合理使用本项目名称、甲方企业名称及开发成果的非核心部分，但不得损害甲方商誉、泄露甲方商业秘密或影响甲方正常使用该开发成果。

3、未经甲方书面同意，乙方不得将开发成果用于其他商业目的或向第三方转让、许可使用。

4、乙方应保证其提供的开发成果不侵犯任何第三方的知识产权，如因开发成果引发知识产权纠纷，由乙方承担全部责任。

第七条 保密责任与义务

双方均应对因履行本合同所知悉的对方商业秘密和技术信息承担保密义务，未经对方书面同意不得向任何第三方披露，法律法规另有规定或为实现本合同目的所需的除外。

第八条 送达条款

甲方与乙方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1、甲方确认其有效的送达地址为：天津市河北区志成路130号钉钉理想园308

2、乙方确认其有效的送达地址为：天津市宝坻区宝平街道艺馨佳苑商业8-124

3、双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4、对于履行合同过程中需要向对方送达的文件或资料（包括各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷而产生的相关文件和法律文书等），如以特快专递形式向双方确认的送达地址进行邮寄送达的，则自投寄该邮件之日起的第七日即视为送达；若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

5、一方当事人的送达地址需要变更时应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

6、未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致文件或资料未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，也应当视为送达。（在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。当事人未按上述方式履行通知义务，或者提供的地址不准确，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。）

7、纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

第九条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十条 合同份数及有效期

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件，一式  肆  份，具有同等法律效力，其中甲方贰份，乙方贰份。

附件1：项目需求

附件2：分项报价表

| 甲方（盖章）：天津智算数字产业发展有限公司 | 乙方（盖章）：海康（天津）弱电工程有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 签订日期：2026年2月9日 | 签订日期：2026年2月9日 |

附件1：项目需求：分两方面建设：压滤机模型、运营平台

压滤机模型部分

（1）回归预测任务（基础）

任务目标：在满足约束条件（如滤饼含水率≤20%、设备压力≤额定上限）下，自动搜索最优加压上限和保压时长组合。

（2） 强化学习 / 贝叶斯优化任务（进阶）

任务目标：在满足约束条件（如滤饼含水率≤20%、设备压力≤额定上限）下，自动搜索最优加压上限和保压时长组合。

运营平台部分

以业务为核心，以行业数据为依据，通过业务协同和数据联通，帮助客户向下穿透各个现场的运营情况，实现设备管理、质量管理、进度管理、安全管理、协同管理等方面的精细化管控，最终实现每个现场的智慧决策和降本增效。

（1）PC端建设：全生命周期，全链路。

（2）APP\微信小程序建设：可信便捷，多方协同。

附件2：分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务名称 | 数量 (项) | 单价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压滤机模 型部分 | 数据划分：将10万条数据按7:2:1分为训 练集、验证集、测试集。 | 1 | 70000 |
|  |  | 特征标准化：对压力值、时长、体积等数值 特征进行归一化，提升模型收敛速度 | 1 | 90000 |
|  |  | 模型调参：通过网格搜索/随机搜索优化模 型超参数 | 1 | 80000 |
|  |  | 结果验证：在测试集上验证模型预测精度， 确保模型泛化能力。 | 1 | 70000 |
|  |  | 最优参数提取：通过模型预测或贝叶斯优 化，输出不同约束下的最优加压上限和保 压时长组合。 | 1 | 90000 |
|  |  | 模型迭代：将试验数据补充到训练集，迭代 优化模型。 | 1 | 80000 |
| 2 | 运营平台 部分 | PC端 | 1 | 10000 |
|  |  | APP/小程序移动端 | 1 | 5000 |
|  | 合计： |  |  | 495000 |